| Этап | Результат | Ответственный | Зависимости | Срок (неделя) | Критерий готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Идея и паспорт | Project Brief | Все | – | 1 | Утверждённая идея |
| 2. Baseline AI + сквозной сценарий | Рабочий прототип (заглушка) | Backend + аналитик | – | 2 | Запрос → ответ |
| 3. Первая AI-адаптация | Улучшенная версия (fine-tune/RAG/CV/agent/prompt) | Аналитик | Данные | 3 | Сравнение с baseline |
| 4. Безопасность + приоритизация | ML-бэклог, фичефлаг, rate limiting | Backend + аналитик | – | 4 | Чек-лист безопасности |
| 5. Деплой + CI/CD + масштабирование | Публичная ссылка, автосборка | Backend + frontend | – | 5 | Ссылка работает |
| 6. Второй AI-эксперимент | Улучшенные метрики | Аналитик | – | 6 | Прирост по метрикам |
| 7. Презентация и заявка | Слайды, питч, ответы | Все | – | 7 | Готовность к защите |
| 8. Защита | Демо + презентация | Все | Всё | 8 | Проект принят |